| **Plano de Qualidade** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto: Puc Training | | | | | | | | | |
| Gerente do Projeto: Ana Clara Bertoldo | | | | | | | | | |
| Artefatos a serem verificados | | | | | | | | | |
| Artefato | | Tipo de verificação | Data | Responsável | Métrica aplicada | Data limite p/ correção | Ação p/ não conformidade | Respons. avaliação | Respons. correção |
| Funcionalidade de Registro de Treino | | Teste funcional | 13/09/2024 | Davi William | Percentual de sucesso | 15/09/2024 | Ajuste no codigo | Luis Felipe | Davi William |
| Funcionalidade de Agenda | | Teste funcional | 12/09/2024 | Luis Felipe | Percentual de sucesso | 15/09/2024 | Ajuste no código | Davi William | Luis Felipe |
| Armazenamento de Dados | | Verificação de BD | 12/09/2024 | Roberto Eller | Integridade dos dados | 15/09/2024 | Correção de registros | Luis Felipe | Roberto Eller |
| Design menu | | Padrões de UX | 13/09/2024 | Ryan Samuel | Comportamento do front-end | 15/09/2024 | Correção no figma | Davi William | Ryan Samuel |
| Padrões e normas utilizados | | | | | | | | | |
| Nome | Descrição | | | | | | | | |
| Padrões de UX | Seguir boas práticas de design UI/UX | | | | | | | | |
| Padrão de Segurança | Encriptação de dados do usuário | | | | | | | | |
| Ambiente das atividades de qualidade | | | | | | | | | |
| Ambiente de teste: Teste em aparelho celular  Ambiente de Desenvolvimento: Ubuntu Linux com SQL Server e Git. | | | | | | | | | |
| Equipe da Qualidade | | | | | | | | | |
| Nome | Responsabilidades | | | | | | | | |
| Luis Felipe | Validar as funcionalidades de persistência de dados e funcionalidades do Back-End | | | | | | | | |
| Davi William | Validar funcionalidades de comportamento no front-end | | | | | | | | |
| Processos (Metodologias) de Qualidade utilizados | | | | | | | | | |
| Nome | Descrição | | | | | | | | |
| Teste Unitário | Verificação de cada componente isoladamente | | | | | | | | |
| Teste de Integração | Verificação da comunicação entre módulos | | | | | | | | |